CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 9 năm 2025

HỢP ĐỒNG

TƯ VẤN KHẢO SÁT VÀ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

SỐ: 20/2025/HĐ/CXR-H79

GÓI THẦU SỐ 1 “KHẢO SÁT VÀ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT”

THUỘC DỰ ÁN: SỬA CHỮA NHÀ LÀM VIỆC VĂN PHÒNG CẢNG 2025 - CẢNG HKQT CAM RANH

GIỮA

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CAM RANH - TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

VÀ

CÔNG TY TNHH H79

NĂM 2025

NĂM 2025

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT	4

PHẦN 1. THÔNG TIN GIAO DỊCH	5

PHẦN 2. CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG	6

PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG	7

Điều 1. Diễn giải	7

Điều 2. Loại hợp đồng	7

Điều 3. Hồ sơ hợp đồng tư vấn và thứ tự ưu tiên	7

Điều 4. Trao đổi thông tin	8

Điều 5. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng	8

Điều 6. Nội dung và khối lượng công việc tư vấn	8

Điều 7. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn	9

Điều 8. Căn cứ nghiệm thu sản phẩm tư vấn	9

Điều 9. Giá hợp đồng	9

Điều 10. Điều chỉnh hợp đồng	10

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Nhà thầu tư vấn	11

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư	13

Điều 13. Nhà thầu phụ (nếu có)	14

Điều 14. Nhân lực của Nhà thầu tư vấn	14

Điều 15. Bản quyền và quyền sử dụng tài liệu	15

Điều 16. Bảo hiểm	15

Điều 17. Rủi ro và bất khả kháng	15

Điều 18. Tạm ngừng công việc trong hợp đồng	16

Điều 19. Chấm dứt hợp đồng	17

Điều 20. Quyết toán và thanh lý hợp đồng	18

Điều 21. Nghiệm thu sản phẩm tư vấn	19

Điều 22. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng	19

Điều 23. Thanh toán	19

Điều 24. Khiếu nại, hòa giải và giải quyết tranh chấp	20

Điều 25. Thưởng, phạt, bồi thường thiệt hại	21

Điều 26. Điều khoản chung	21

PHẦN 4. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG	22

Điều 2. Loại hợp đồng	22

Điều 5. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng	22

Điều 7. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn	22

Điều 9. Giá hợp đồng	22

Điều 10. Điều chỉnh hợp đồng	22

Điều 14. Nhân lực của Nhà thầu tư vấn	23

Điều 19. Chấm dứt hợp đồng	23

Điều 21. Nghiệm thu sản phẩm tư vấn	24

Điều 22. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng	24

Điều 23. Thanh toán	24

Điều 24. Khiếu nại, hòa giải và giải quyết tranh chấp	24

Điều 25. Thưởng, phạt, bồi thường thiệt hại	25

Điều 26. Điều khoản chung	25

PHỤ LỤC 01

### DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

| ĐKC | Điều kiện chung |
| --- | --- |
| ĐKCT | Điều kiện cụ thể |
| Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 | Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội. |
| Luật số 62/2020/QH14 | Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. |
| Nghị định 37/2015/NĐ-CP | Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng |
| Nghị định 50/2021/NĐ-CP | Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng |
| Nghị định 06/2021/NĐ-CP | Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng |
| Nghị định 175/2024/NĐ/CP | Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ/CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng |

### PHẦN 1. THÔNG TIN GIAO DỊCH

Hôm nay, ngày 24 tháng 9 năm 2025 tại Trụ sở làm việc Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, địa chỉ Sân bay Cam Ranh, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

- Chủ đầu tư:

- Tên giao dịch: CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CAM RANH – TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP.

- Đại diện là Ông: Nguyễn Tài Minh	Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách

- Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh – Phường Bắc Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa.

- Tài khoản: 6019929999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Khánh Hòa.

- Đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0311638525- 013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 18/05/2012 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 09/08/2024.

- Mã số thuế: 0311638525-013

- Điện thoại: 02583.989.918 	Fax:	02583.989.908

Và bên kia là:

- Nhà thầu tư vấn:

- Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH H79

- Đại diện là Ông: Lê Quang Thảo 	Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: 123 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bắc Cam Ranh, Khánh Hòa

- Tài khoản: 119000156634 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Khánh Hòa.

- Mã số thuế: 4201656825.

- Đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4201656825 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 27/08/2015..

- Điện thoại: 0914047479

Hai bên cùng thống nhất ký hợp đồng tư vấn thực hiện Gói thầu số 1 “Khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Sửa chữa nhà làm việc Văn phòng Cảng 2025 - Cảng HKQT Cam Ranh” như sau:

### PHẦN 2. CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng đã được sửa đổi, nổ sung một số điều tại Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ/CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/03/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-CHKQTCR ngày 08/09/2025 của Phó Giám đốc phụ trách Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 "Khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật", gói thầu số 2 "Thẩm tra hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật" thuộc dự án "Sửa chữa nhà làm việc văn phòng cảng 2025 - Cảng HKQT Cam Ranh";

Căn cứ vào Biên bản hoàn thiện hợp đồng thực hiện Gói thầu số 1 “Khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Sửa chữa nhà làm việc Văn phòng Cảng 2025 - Cảng HKQT Cam Ranh” ngày 22/09/2025 giữa Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và Công ty TNHH H79;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-CHKQTCR ngày 23/09/2025 của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về việc phê duyệt kết quả Chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 1 “Khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Sửa chữa nhà làm việc Văn phòng Cảng 2025 - Cảng HKQT Cam Ranh”;

Căn cứ Thông báo số 1796/TB-CHKQTCR ngày 23/09/2025 của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1 “Khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Sửa chữa nhà làm việc Văn phòng Cảng 2025 - Cảng HKQT Cam Ranh”.

### PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG

#### Diễn giải

Các từ và cụm từ trong hợp đồng này được hiểu theo các định nghĩa và diễn giải sau đây:

- Chủ đầu tư là Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

- Nhà thầu tư vấn là Công ty TNHH H79.

- Dự án là dự án “Sửa chữa nhà làm việc Văn phòng Cảng 2025 - Cảng HKQT Cam Ranh”.

- Công trình là “Sửa chữa nhà làm việc Văn phòng Cảng 2025 - Cảng HKQT Cam Ranh”.

- Gói thầu là Gói thầu số 1 “Khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật”.

- Đại diện Chủ đầu tư là người được Chủ đầu tư nêu ra trong hợp đồng hoặc được ủy quyền và thay mặt cho Chủ đầu tư điều hành công việc.

- Đại diện Nhà thầu tư vấn là người được Nhà thầu tư vấn nêu ra trong hợp đồng hoặc được Nhà thầu tư vấn chỉ định và thay mặt Nhà thầu tư vấn điều hành công việc.

- Nhà thầu phụ là tổ chức hay cá nhân ký hợp đồng với Nhà thầu tư vấn để trực tiếp thực hiện công việc.

- Hợp đồng là toàn bộ Hồ sơ hợp đồng tư vấn xây dựng theo quy định tại Điều 3 [Hồ sơ hợp đồng tư vấn và thứ tự ưu tiên].

- Bên là Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu tư vấn tùy theo hoàn cảnh cụ thể.

- Ngày được hiểu là ngày dương lịch và tháng được hiểu là tháng dương lịch.

- Ngày làm việc được hiểu là các ngày theo dương lịch, trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật.

- Luật là toàn bộ hệ thống luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

#### Loại hợp đồng

Loại hợp đồng: [quy định tại ĐKCT]

#### Hồ sơ hợp đồng tư vấn và thứ tự ưu tiên

- Hồ sơ hợp đồng bao gồm hợp đồng tư vấn xây dựng và các tài liệu tại khoản 2 dưới đây.

- Các tài liệu kèm theo hợp đồng là bộ phận không tách rời của hợp đồng tư vấn xây dựng. Các tài liệu kèm theo hợp đồng và thứ tự ưu tiên để xử lý mâu thuẫn giữa các tài liệu bao gồm:

- Thông báo số 1796/TB-CHKQTCR ngày 23/09/2025 của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1 “Khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Sửa chữa nhà làm việc Văn phòng Cảng 2025 - Cảng HKQT Cam Ranh”.

- Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

- Điều kiện chung của hợp đồng;

- Biên bản hoàn thiện hợp đồng thực hiện Gói thầu số 1 “Khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Sửa chữa nhà làm việc Văn phòng Cảng 2025 - Cảng HKQT Cam Ranh” ngày 22/09/2025 giữa Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và Công ty TNHH H79;

- Các phụ lục kèm theo trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng;

- Các tài liệu khác có liên quan.

- Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng áp dụng theo thứ tự quy định tại khoản 2 Điều này.

#### Trao đổi thông tin

- Các thông báo, chấp thuận, chứng chỉ, quyết định,... đưa ra phải bằng văn bản và được chuyển đến bằng đường bưu điện, bằng fax, hoặc email theo địa chỉ các bên đã quy định trong hợp đồng.

- Trường hợp bên nào thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo cho bên kia để đảm bảo việc trao đổi thông tin. Nếu bên thay đổi địa chỉ mà không thông báo cho bên kia thì phải chịu trách nhiệm do việc thay đổi địa chỉ mà không thông báo.

#### Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng

- Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của Việt Nam.

- Ngôn ngữ của hợp đồng [quy định tại ĐKCT].

#### Nội dung và khối lượng công việc tư vấn

- Nội dung, khối lượng công việc của Nhà thầu tư vấn là thực hiện Gói thầu số 1 “Khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Sửa chữa nhà làm việc Văn phòng Cảng 2025 - Cảng HKQT Cam Ranh”. Nội dung công việc hợp đồng bao gồm:

- Nghiên cứu nhiệm vụ khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt.

- Nghiên cứu hồ sơ tài liệu đã có liên quan đến Sửa chữa nhà làm việc Văn phòng Cảng 2025 - Cảng HKQT Cam Ranh.

- Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định tại Điều 31 Nghị định 175/2024/NĐ/CP.

- Khảo sát hiện trường.

- Xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

- Thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại các khoản 23 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14; Điều 79, 80 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

- Sửa đổi bổ sung hoàn thiện theo yêu cầu của cơ quan thẩm định (nếu có).

- Giám sát tác giả theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

- Tham gia các cuộc họp có liên quan tới sản phẩm tư vấn xây dựng khi chủ đầu tư yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện.

- Nhà thầu tư vấn phải lập và trình sản phẩm của hợp đồng tư vấn xây dựng công trình bao gồm:

- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo quy định tại Điều 33 Nghị định 175/2024/NĐ/CP.

- Bản vẽ, thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, các bảng tính kèm theo.

- Dự toán xây dựng công trình.

#### Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn

- Chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng phải phù hợp với nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký kết giữa các bên; đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng tư vấn xây dựng. Những sai sót trong sản phẩm của hợp đồng tư vấn xây dựng phải được Nhà thầu tư vấn hoàn chỉnh theo đúng các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn xây dựng.

- Số lượng hồ sơ sản phẩm tư vấn của hợp đồng [quy định tại ĐKCT].

#### Căn cứ nghiệm thu sản phẩm tư vấn

- Hợp đồng tư vấn đã ký kết giữa các bên.

- Hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

- Hồ sơ thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Nhiệm vụ khảo sát và Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được Chủ đầu tư phê duyệt.

- Nhiệm vụ tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật được Chủ đầu tư phê duyệt.

- Quy định của pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng cho hợp đồng tư vấn xây dựng.

#### Giá hợp đồng

- Giá hợp đồng

- Giá hợp đồng được xác định với số tiền [quy định tại ĐKCT].

- Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo Điều 10[Điều chỉnh hợp đồng].

- Nội dung của giá hợp đồng

- Nội dung của giá hợp đồng tư vấn Khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng bao gồm:

- Chi phí chuyên gia (tiền lương và các chi phí liên quan), chi phí vật tư vật liệu, máy móc, chi phí quản lý, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng. Thuế suất thuế giá trị gia tăng trong giá hợp đồng đang tính là 10% . Trường hợp Nhà nước có sự điều chỉnh mức thuế suất thuế GTGT thì việc thanh, quyết toán sẽ áp dụng theo quy định của Nhà nước về thuế tại thời điểm nghiệm thu.

- Chi phí cần thiết cho việc hoàn chỉnh sản phẩm tư vấn xây dựng sau các cuộc họp, báo cáo, kết quả thẩm định, phê duyệt.

- Chi phí đi thực địa.

- Chi phí đi lại khi tham gia vào quá trình nghiệm thu theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Chi phí giám sát tác giả đối với tư vấn thiết kế xây dựng công trình.

- Chi phí khác có liên quan.

- Giá hợp đồng tư vấn xây dựng không bao gồm:

- Chi phí cho các cuộc họp của Chủ đầu tư.

- Chi phí thẩm tra, phê duyệt sản phẩm của hợp đồng tư vấn.

- Chi phí chưa tính trong giá hợp đồng mà các bên đã thỏa thuận, đảm bảo phù hợp quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

#### Điều chỉnh hợp đồng

- Nguyên tắc điều chỉnh:

- Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng bao gồm cả thời gian được gia hạn thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật.

- Chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện.

- Và các trường hợp quy định tại điểm b, c, d khoản 2 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13:

- Khi Nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác;

- Khi dự án được điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng;

- Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

- Giá hợp đồng sau điều chỉnh không làm vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt (bao gồm cả chi phí dự phòng cho gói thầu đó) thì Chủ đầu tư được quyền quyết định điều chỉnh; trường hợp vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt thì phải được chấp thuận chủ trương điều chỉnh giá hợp đồng của người có thẩm quyền quyết định đầu tư trước khi thực hiện điều chỉnh và phải đảm bảo đủ vốn để thanh toán cho Nhà thầu tư vấn theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng. Việc điều chỉnh dự toán tư vấn xây dựng, dự toán gói thầu tư vấn xây dựng, giá gói thầu tư vấn xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và pháp luật về đấu thầu.

- Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng.

Phương pháp bù trừ trực tiếp.

- Điều chỉnh khối lượng công việc của hợp đồng tư vấn.

Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.

Các trường hợp được điều chỉnh khối lượng của hợp đồng tư vấn [quy định tại ĐKCT].

- Điều chỉnh tiến độ của hợp đồng tư vấn xây dựng.

- Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

- Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng xây dựng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm đánh giá tác động của các sự kiện bất khả kháng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng để xác định, quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

- Trường hợp tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP cần thực hiện các công việc sau:

- Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn căn cứ yêu cầu tạm dừng của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đánh giá tác động đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng làm cơ sở xác định, thỏa thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng.

- Trường hợp phát sinh chi phí do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng thì Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn căn cứ nội dung hợp đồng, hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự kiện dẫn đến tạm dừng thực hiện hợp đồng xây dựng làm cơ sở xác định, thỏa thuận về các khoản mục chi phí phát sinh hợp lý.

- Các trường hợp được điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn [quy định tại ĐKCT].

#### Quyền và nghĩa vụ của Nhà thầu tư vấn

- Quyền của Nhà thầu tư vấn:

- Yêu cầu Chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ tư vấn và phương tiện làm việc theo thỏa thuận hợp đồng (nếu có).

- Được đề xuất thay đổi điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn vì lợi ích của Chủ đầu tư hoặc khi phát hiện các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tư vấn.

- Từ chối thực hiện công việc không hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng và những yêu cầu trái pháp luật của Chủ đầu tư.

- Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định của pháp luật (đối với sản phẩm tư vấn có quyền tác giả).

- Được quyền yêu cầu Chủ đầu tư thanh toán đúng hạn, yêu cầu thanh toán các khoản lãi vay do chậm thanh toán theo quy định.

- Nghĩa vụ của Nhà thầu tư vấn:

- Đảm bảo rằng tất cả các công việc Nhà thầu tư vấn thực hiện theo Hợp đồng này phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các quy định về tiêu chuẩn của Việt Nam.

- Hoàn thành công việc đúng tiến độ, chất lượng theo thỏa thuận trong hợp đồng;

- Phải lập phương án khảo sát để trình Chủ đầu tư chấp thuận trước khi thực hiện việc khảo sát.

- Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng cùng Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám sát tác giả, trả lời các nội dung có liên quan đến hồ sơ thiết kế theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Bảo quản và giao lại cho Chủ đầu tư những tài liệu và phương tiện làm việc do Chủ đầu tư cung cấp theo hợp đồng sau khi hoàn thành công việc (nếu có).

- Thông báo ngay bằng văn bản cho Chủ đầu tư về những thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện làm việc không đảm bảo chất lượng để hoàn thành công việc.

- Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng và pháp luật có quy định.

- Thu thập các thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc của hợp đồng:

Nhà thầu tư vấn phải thu thập các thông tin liên quan đến các vấn đề có thể ảnh hưởng đến tiến độ, giá hợp đồng hoặc trách nhiệm của Nhà thầu tư vấn theo hợp đồng, hoặc các rủi ro có thể phát sinh cho Nhà thầu tư vấn trong việc thực hiện công việc tư vấn xây dựng được quy định trong hợp đồng.

Trường hợp lỗi trong việc thu thập thông tin, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác của Nhà thầu tư vấn để hoàn thành công việc tư vấn xây dựng theo các điều khoản được quy định trong hợp đồng thì Nhà thầu tư vấn phải chịu trách nhiệm.

- Thực hiện công việc đúng pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng và đảm bảo rằng tư vấn phụ (nếu có), nhân lực của tư vấn và tư vấn phụ sẽ luôn tuân thủ luật pháp.

- Nộp cho Chủ đầu tư các báo cáo và các tài liệu với số lượng và thời gian quy định trong hợp đồng. Nhà thầu tư vấn thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả các thông tin liên quan đến công việc tư vấn có thể làm chậm trễ hoặc cản trở việc hoàn thành các công việc theo tiến độ và đề xuất giải pháp thực hiện.

- Có trách nhiệm trình bày và bảo vệ các quan điểm về các nội dung của công việc tư vấn trong các buổi họp trình duyệt của các cấp có thẩm quyền do Chủ đầu tư tổ chức.

- Sản phẩm tư vấn phải được thực hiện bởi các chuyên gia có đủ điều kiện năng lực hành nghề theo quy định của pháp luật. Nhà thầu tư vấn phải sắp xếp, bố trí nhân lực của mình hoặc của Nhà thầu phụ có kinh nghiệm và năng lực cần thiết như danh sách đã được Chủ đầu tư phê duyệt để thực hiện công việc tư vấn.

- Khi có yêu cầu của Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn sẽ cử đại diện có đủ thẩm quyền, năng lực để giải quyết các công việc còn vướng mắc tại bất kỳ thời điểm do Chủ đầu tư ấn định (kể cả ngày nghỉ) cho tới ngày hoàn thành và bàn giao công trình xây dựng.

- Cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định,... với số lượng và thời gian theo đúng tiến độ được thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn đã ký kết.

- Tuân thủ các yêu cầu và hướng dẫn của Chủ đầu tư, trừ những hướng dẫn hoặc yêu cầu trái với luật pháp hoặc không thể thực hiện được.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về mọi hoạt động do nhân lực của mình thực hiện.

- Cử người có đủ chuyên môn cùng với Chủ đầu tư chứng minh, bảo vệ sự chính xác đầy đủ của các tài liệu liên quan đến khối lượng, chất lượng của công trình trước các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện công việc theo hợp đồng này.

- Quản lý, bảo quản, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích tất cả tài liệu, thiết bị hay bất kỳ tài sản nào do Chủ đầu tư trang bị cho và có trách nhiệm hoàn trả cho Chủ đầu tư khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng trong tình trạng hoạt động tốt.

- Phúc đáp bằng văn bản các yêu cầu hoặc đề nghị của Chủ đầu tư trong vòng 03 ngày để từ khi nhận được yêu cầu hoặc đề nghị đó.

- Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra khi thực hiện không đúng nội dung hợp đồng tư vấn đã ký kết.

#### Quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư

- Quyền của Chủ đầu tư:

- Được quyền sở hữu và sử dụng sản phẩm tư vấn xây dựng theo hợp đồng.

- Từ chối nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng không đạt chất lượng theo hợp đồng.

- Kiểm tra chất lượng công việc của Nhà thầu tư vấn nhưng không làm cản trở hoạt động bình thường của Nhà thầu tư vấn.

- Yêu cầu sửa đổi, bổ sung sản phẩm tư vấn xây dựng không đảm bảo chất lượng theo thỏa thuận hợp đồng.

- Yêu cầu Nhà thầu tư vấn thay đổi cá nhân tư vấn xây dựng không đáp ứng được yêu cầu năng lực theo quy định.

- Nghĩa vụ của Chủ đầu tư:

- Cung cấp cho Nhà thầu tư vấn thông tin về yêu cầu công việc, tài liệu, bảo đảm thanh toán và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).

- Bảo đảm quyền tác giả đối với sản phẩm tư vấn có quyền tác giả theo hợp đồng.

- Giải quyết kiến nghị của Nhà thầu tư vấn theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện hợp đồng đúng thời hạn do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

- Thanh toán đầy đủ cho Nhà thầu tư vấn theo đúng tiến độ thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng.

- Hướng dẫn Nhà thầu tư vấn về những nội dung liên quan đến dự án; tạo điều kiện để Nhà thầu tư vấn được tiếp cận với công trình, thực địa.

- Cử người có năng lực phù hợp để làm việc với Nhà thầu tư vấn.

- Tạo điều kiện cho Nhà thầu tư vấn thực hiện công việc tư vấn.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp. Bồi thường thiệt hại cho Nhà thầu tư vấn nếu Chủ đầu tư cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ theo quy định của hợp đồng.

#### Nhà thầu phụ (nếu có)

- Đối với Nhà thầu phụ chưa có danh sách trong Hợp đồng, Nhà thầu tư vấn phải trình danh sách, hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của Nhà thầu phụ cũng như phạm vi công việc mà Nhà thầu phụ sẽ đảm nhận để Chủ đầu tư xem xét chấp thuận bằng văn bản trước khi ký hợp đồng thầu phụ.

- Nhà thầu tư vấn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ đầu tư về chất lượng, tiến độ cũng như các sai sót của Nhà thầu phụ.

- Nhà thầu tư vấn cam kết với Chủ đầu tư rằng sẽ thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản chi phí cho Nhà thầu phụ được quy định trong trong hợp đồng thầu phụ.

#### Nhân lực của Nhà thầu tư vấn

- Nhân lực của Nhà thầu tư vấn và Nhà thầu phụ phải đủ điều kiện năng lực, có chứng chỉ hành nghề theo quy định, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp về nghề nghiệp, công việc của họ và phù hợp với quy định về điều kiện năng lực trong pháp luật xây dựng, được quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo hợp đồng.

- Chức danh, công việc thực hiện, trình độ và thời gian dự kiến tham gia thực hiện được quy định trong Phụ lục kèm theo hợp đồng. Trường hợp thay đổi nhân sự, Nhà thầu tư vấn phải trình bày lý do, đồng thời cung cấp lý lịch của người thay thế cho Chủ đầu tư, người thay thế phải có trình độ tương đương hoặc cao hơn người bị thay thế. Nếu Chủ đầu tư không có ý kiến về nhân sự thay thế trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Nhà thầu tư vấn thì nhân sự đó coi như được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu tư vấn thay thế nhân sự nếu người đó không đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc không đúng với hồ sơ nhân sự trong hợp đồng. Trong trường hợp này, Nhà thầu tư vấn phải gửi văn bản thông báo cho Chủ đầu tư trong vòng [quy định tại ĐKCT] kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư về việc thay đổi nhân sự. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, mọi chi phí phát sinh do thay đổi nhân sự do Nhà thầu tư vấn chịu. Mức thù lao cho nhân sự thay thế không vượt mức thù lao cho người bị thay thế.

- Nhà thầu tư vấn có thể điều chỉnh thời gian làm việc của nhân sự nếu cần thiết nhưng không làm tăng giá hợp đồng. Những điều chỉnh khác chỉ được thực hiện khi được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Trường hợp thời gian làm việc của nhân sự phải kéo dài hoặc bổ sung nhân sự vì lý do tăng khối lượng công việc đã được thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn thì chi phí phát sinh cần thiết này sẽ được thanh toán.

- Nhà thầu tư vấn tổ chức thực hiện công việc theo tiến độ đã thỏa thuận. Giờ làm việc, làm việc ngoài giờ, thời gian làm việc, ngày nghỉ,... thực hiện theo Bộ Luật Lao động. Nhà thầu tư vấn không được tính thêm chi phí làm ngoài giờ (giá hợp đồng đã bao gồm chi phí làm ngoài giờ).

#### Bản quyền và quyền sử dụng tài liệu

Nhà thầu tư vấn sẽ giữ bản quyền công việc tư vấn do mình thực hiện. Chủ đầu tư được toàn quyền sử dụng các tài liệu này để phục vụ công việc quy định trong hợp đồng mà không cần phải xin phép Nhà thầu tư vấn.

Nhà thầu tư vấn phải cam kết rằng sản phẩm tư vấn do Nhà thầu tư vấn thực hiện và cung cấp cho Chủ đầu tư không vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ cá nhân hoặc bên thứ ba nào.

Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm hoặc hậu quả nào từ việc khiếu nại sản phẩm tư vấn theo hợp đồng này đã vi phạm bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ của một cá nhân hay bên thứ ba nào khác.

#### Bảo hiểm

Nhà thầu tư vấn mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

#### Rủi ro và bất khả kháng

- Rủi ro là nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng trong tương lai. Trong hợp đồng tư vấn xây dựng các bên phải quy định trách nhiệm của mỗi bên về quản lý và xử lý rủi ro của mình; trách nhiệm khắc phục hậu quả của mỗi bên trong trường hợp gặp rủi ro.

- Bất khả kháng là một sự kiện rủi ro xảy ra một cách khách quan không thể lường trước khi ký kết hợp đồng xây dựng và không thể khắc phục được khi nó xảy ra mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, phù hợp với tiêu chí được quy định tại khoản 2 Điều 51 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và khoản 1 Điều 156 Bộ Luật Dân sự.

- Thông báo về bất khả kháng:

- Khi một bên gặp tình trạng bất khả kháng thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trong thời gian sớm nhất, trong thông báo phải nêu rõ các nghĩa vụ, công việc liên quan đến hậu quả của bất khả kháng.

- Bên thông báo được miễn thực hiện công việc thuộc trách nhiệm của mình trong thời gian xảy ra bất khả kháng ảnh hưởng đến công việc theo nghĩa vụ hợp đồng.

- Trách nhiệm của các bên đối với rủi ro:

- Đối với những rủi ro đã tính trong giá hợp đồng thì khi rủi ro xảy ra Nhà thầu tư vấn phải chịu trách nhiệm bằng kinh phí của mình.

- Đối với những rủi ro đã được mua bảo hiểm thì chi phí khắc phục hậu quả các rủi ro này do đơn vị bảo hiểm chi trả và không được tính vào giá hợp đồng.

- Nhà thầu tư vấn phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho Chủ đầu tư đối với các hỏng hóc, mất mát và các chi phí (bao gồm phí và các chi phí pháp lý) có liên quan do lỗi của mình gây ra.

- Chủ đầu tư phải bồi thường những tổn hại cho Nhà thầu tư vấn đối với các thiệt hại, mất mát và chi phí (bao gồm phí và các chi phí pháp lý) liên quan do lỗi của mình gây ra.

- Trách nhiệm của các bên đối với bất khả kháng:

- Nếu Nhà thầu tư vấn bị cản trở thực hiện nhiệm vụ của mình theo hợp đồng do bất khả kháng mà đã thông báo theo các điều khoản của hợp đồng dẫn đến chậm thực hiện công việc và phát sinh chi phí do bất khả kháng, Nhà thầu tư vấn sẽ có quyền đề nghị xử lý như sau:

- Được kéo dài thời gian do sự chậm trễ theo quy định của hợp đồng (gia hạn thời gian hoàn thành).

- Được thanh toán các chi phí phát sinh theo các điều khoản quy định trong hợp đồng.

- Chủ đầu tư phải xem xét quyết định các đề nghị của Nhà thầu tư vấn.

- Việc xử lý hậu quả bất khả kháng không áp dụng đối với các nghĩa vụ thanh toán tiền của bất cứ bên nào cho bên kia theo hợp đồng.

- Chấm dứt và thanh toán hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng (nếu có):

- Nếu việc thực hiện công việc cơ bản đang được tiến hành bị cản trở liên tục trong thời gian 45 (bốn mươi lăm) ngày do bất khả kháng đã được thông báo theo Khoản 3 Điều này hoặc trong nhiều khoảng thời gian mà tổng số là trên 45 (bốn mươi lăm) ngày do bất khả kháng đã được thông báo, thì một trong hai bên có thể gửi thông báo chấm dứt Hợp đồng cho bên kia.

- Đối với trường hợp chấm dứt này, Chủ đầu tư sẽ phải thanh toán cho Nhà thầu tư vấn các phần công việc theo quy định của hợp đồng mà Nhà thầu tư vấn đã thực hiện trước thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng và chủ đầu tư đồng ý nghiệm thu.

#### Tạm ngừng công việc trong hợp đồng

- Tạm ngừng công việc bởi Chủ đầu tư

Nếu Nhà thầu tư vấn không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, Chủ đầu tư có thể tạm ngừng toàn bộ hoặc một phần công việc của Nhà thầu tư vấn bằng văn bản thông báo. Trong nội dung văn bản, Chủ đầu tư phải nêu rõ phần lỗi của Nhà thầu tư vấn và yêu cầu Nhà thầu tư vấn phải thực hiện và sửa chữa các sai sót trong khoảng thời gian hợp lý cụ thể, đồng thời Nhà thầu tư vấn phải bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư do tạm ngừng công việc.

- Tạm ngừng công việc bởi Nhà thầu tư vấn

- Nếu Chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, không thanh toán theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng này quá 28 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán, sau khi thông báo cho Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn có thể sẽ tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc).

- Sau khi Chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng, Nhà thầu tư vấn phải tiếp tục tiến hành công việc bình thường ngay khi có thể được.

- Nếu các chi phí phát sinh là hậu quả của việc tạm ngừng công việc (hoặc do giảm tỷ lệ công việc) theo khoản này, Nhà thầu tư vấn phải thông báo cho Chủ đầu tư để xem xét. Sau khi nhận được thông báo, Chủ đầu tư xem xét và có ý kiến về các vấn đề đã nêu.

- Trước khi tạm ngừng thực hiện công việc trong hợp đồng thì một bên phải thông báo cho bên kia biết bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do tạm ngừng công việc thực hiện. Hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết để tiếp tục thực hiện hợp đồng.

#### Chấm dứt hợp đồng

- Chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư

Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng sau [quy định tại ĐKCT] kể từ ngày gửi văn bản kết thúc hợp đồng đến Nhà thầu tư vấn. Chủ đầu tư sẽ được quyền chấm dứt hợp đồng khi:

- Nhà thầu tư vấn không sửa chữa được sai sót nghiêm trọng mà không thể khắc phục được trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình trong vòng [quy định tại ĐKCT] mà Chủ đầu tư có thể chấp nhận được kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư về sai sót đó.

- Nhà thầu tư vấn không có lý do chính đáng mà không tiếp tục thực hiện công việc theo Điều 22[Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng], hoặc [quy định tại ĐKCT] liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng.

- Chuyển nhượng hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu tư vấn bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự giám sát của người quản lý tài sản, người được ủy quyền hoặc người quản lý vì lợi ích của chủ nợ hoặc đã có hành động hoặc sự kiện nào xảy ra (theo các Luật được áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới các hoạt động hoặc sự kiện này.

- Nhà thầu tư vấn từ chối không tuân theo quyết định cuối cùng đã đạt được thông qua trọng tài phân xử tại Điều 24[Khiếu nại, hòa giải và giải quyết tranh chấp].

- Nhà thầu tư vấn cố ý trình Chủ đầu tư các tài liệu không đúng sự thật gây ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích của Chủ đầu tư.

- Trường hợp bất khả kháng quy định tại Điều 17[Rủi ro và bất khả kháng].

Sau khi chấm dứt hợp đồng, Chủ đầu tư có thể thuê các Nhà thầu tư vấn khác thực hiện tiếp công việc tư vấn xây dựng. Chủ đầu tư và các Nhà thầu tư vấn này có thể sử dụng bất cứ tài liệu nào đã có.

- Chấm dứt hợp đồng bởi Nhà thầu tư vấn

Nhà thầu tư vấn có thể chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản trước cho Chủ đầu tư tối thiểu là [quy định tại ĐKCT] trong các trường hợp sau đây:

- Công việc bị ngừng do lỗi của Chủ đầu tư trong khoảng thời gian [quy định tại ĐKCT].

- Chủ đầu tư không thanh toán cho Nhà thầu tư vấn theo hợp đồng và không thuộc đối tượng tranh chấp theo Điều 24[Khiếu nại, hòa giải và giải quyết tranh chấp] sau khoảng thời gian [quy định tại ĐKCT] kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.

- Chủ đầu tư không tuân theo quyết định cuối cùng đã đạt được thông qua trọng tài phân xử Điều 24[Khiếu nại, hòa giải và giải quyết tranh chấp].

- Do hậu quả của sự kiện bất khả kháng mà Nhà thầu tư vấn không thể thực hiện một phần quan trọng công việc trong thời gian [quy định tại ĐKCT].

- Chủ đầu tư bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải điều đình với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự điều hành của người được ủy thác hoặc người đại diện cho quyền lợi của chủ nợ hoặc nếu đã có hành động hoặc sự kiện nào đó xảy ra (theo các Luật hiện hành) có tác dụng tương tự tới các hành động hoặc sự kiện đó.

- Khi chấm dứt hợp đồng, thì các quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ chấm dứt trừ điều khoản về giải quyết tranh chấp.

- Khi một trong hai bên chấm dứt hợp đồng thì ngay khi gửi hay nhận văn bản chấm dứt hợp đồng, Nhà thầu tư vấn sẽ thực hiện các bước cần thiết để kết thúc công việc tư vấn một cách nhanh chóng và cố gắng để giảm tối đa mức chi phí.

- Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng: Việc thanh toán thực hiện theo Điều 9[Giá hợp đồng] và Điều 23[Thanh toán] cho các công việc đã thực hiện trước ngày chấm dứt có hiệu lực (bao gồm chi phí chuyên gia, chi phí mua sắm thiết bị, các chi phí khác,...).

#### Quyết toán và thanh lý hợp đồng

- Quyết toán hợp đồng

- Việc quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP.

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc tư vấn theo hợp đồng, khi nhận được Biên bản nghiệm thu và xác nhận của Chủ đầu tư rằng Nhà thầu tư vấn đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng, Nhà thầu tư vấn sẽ trình cho Chủ đầu tư 06 (sáu) bộ tài liệu quyết toán hợp đồng. Hồ sơ quyết toán bao gồm:

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc tư vấn.

- Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có).

- Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng trong đó nêu rõ phần đã thanh toán và giá trị còn lại mà Chủ đầu tư phải thanh toán cho Nhà thầu tư vấn.

- Nếu Chủ đầu tư không đồng ý hoặc cho rằng Nhà thầu tư vấn chưa cung cấp đủ cơ sở để xác nhận một phần nào đó của tài liệu quyết toán hợp đồng, Nhà thầu tư vấn sẽ cung cấp thêm thông tin khi Chủ đầu tư có yêu cầu hợp lý và sẽ thay đổi theo sự thống nhất của hai bên. Nhà thầu tư vấn sẽ chuẩn bị và trình cho Chủ đầu tư quyết toán hợp đồng như hai bên đã thống nhất.

- Sau khi hợp đồng được quyết toán theo quy định, Chủ đầu tư sẽ thanh toán toàn bộ giá trị còn lại của hợp đồng cho Nhà thầu tư vấn.

- Việc thanh lý hợp đồng phải được hoàn tất trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc bị chấm dứt theo Điều 19[Chấm dứt hợp đồng

#### Nghiệm thu sản phẩm tư vấn

Nghiệm thu sản phẩm được tiến hành [quy định tại ĐKCT]

Sau khi Chủ đầu tư đã nhận đầy đủ hồ sơ, tài liệu sản phẩm tư vấn do Nhà thầu tư vấn cung cấp. Chủ đầu tư căn cứ vào hợp đồng này, các tiêu chuẩn, quy chuẩn để tổ chức nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng.

Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là biên bản nghiệm thu chất lượng (theo quy định về quản lý chất lượng công trình) có ghi cả khối lượng.

Những sai sót trong sản phẩm tư vấn (nếu có) thì Nhà thầu tư vấn phải hoàn chỉnh theo đúng các điều khoản thỏa thuận trong Hợp đồng này.

#### Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng

- Tiến độ thực hiện hợp đồng là [quy định tại ĐKCT].

- Trong thời gian thực hiện hợp đồng, trường hợp Nhà thầu tư vấn hoặc Chủ đầu tư gặp khó khăn dẫn đến chậm trễ thời gian thực hiện hợp đồng thì một bên phải thông báo cho bên kia biết, đồng thời nêu rõ lý do cùng thời gian dự tính kéo dài. Sau khi nhận được thông báo kéo dài thời gian của một bên, bên kia sẽ nghiên cứu xem xét. Trường hợp chấp thuận gia hạn hợp đồng, các bên sẽ thương thảo và ký kết Phụ lục bổ sung hợp đồng.

- Việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng không được phép làm tăng giá hợp đồng nếu việc chậm trễ do lỗi của Nhà thầu tư vấn.

#### Thanh toán

- Thanh toán

- Số lần thanh toán là [quy định tại ĐKCT].

- Giá trị mà Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu tư vấn cụ thể [quy định tại ĐKCT].

- Chủ đầu tư sẽ thanh toán trong vòng [quy định tại ĐKCT] ngày làm việc kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ, chứng từ, đề nghị thanh toán hợp lệ của Nhà thầu tư vấn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Thủ tục quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Nhà thầu tư vấn xuất hóa đơn với mức thuế suất thuế giá trị gia tăng tuân theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm phát sinh.

- Đối với khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký: Chỉ được thanh toán khi các bên hoàn thành các thủ tục phê duyệt và ký kết phụ lục hợp đồng theo quy định.

- Thông tin xuất hóa đơn giá trị gia tăng: Nhà thầu tư vấn ghi thông tin bên (người) mua hàng trên hóa đơn thuế giá trị gia tăng làm cơ sở thanh toán theo hợp đồng, với nội dung như sau:

- Tên công ty: Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

- Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.

- Mã số thuế: 0311638525-013.

- Đồng tiền thanh toán: Đồng tiền Việt Nam.

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua Ngân hàng.

- Hồ sơ thanh toán gồm:

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo quy định (Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là biên bản nghiệm thu chất lượng (theo quy định về quản lý chất lượng công trình) có ghi cả khối lượng).

- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán có ký tên, đóng dấu của đại diện Chủ đầu tư, đại diện của Nhà thầu tư vấn. Biểu thanh thoán theo Mẫu số 03.a/TT của Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2011 của Chính Phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

- Bảng giá trị khối lượng phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi Hợp đồng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Nhà thầu tư vấn, Chủ đầu tư đã ký phụ lục hợp đồng bổ sung giá trị khối lượng phát sinh này (Bảng tính giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng).

- Văn bản đề nghị thanh toán của Nhà thầu tư vấn bao gồm: Giá trị hoàn thành theo hợp đồng, giá trị cho những công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng (nếu có), giá trị đề nghị thanh toán sau khi đã bù trừ khối lượng phát sinh được phê duyệt và khoản tiền thu hồi tạm ứng (nếu có), được lập theo quy định

- Mẫu Hồ sơ thanh toán được lập theo mẫu quy định hiện hành: Có đầy đủ bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành, biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành, bản chụp các quyết định, hợp đồng và các văn bản pháp lý có liên quan kèm theo.

- Đồng tiền thanh toán: Là đồng tiền Việt Nam.

#### Khiếu nại, hòa giải và giải quyết tranh chấp

- Khi một bên phát hiện bên kia thực hiện không đúng hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo đúng hợp đồng thì có quyền yêu cầu bên kia thực hiện theo đúng nội dung hợp đồng đã ký kết. Khi đó bên phát hiện có quyền khiếu nại bên kia về nội dung này. Bên kia phải đưa ra các căn cứ, dẫn chứng cụ thể để làm sáng tỏ nội dung khiếu nại trong vòng [quy định tại ĐKCT]. Nếu những các căn cứ, dẫn chứng không hợp lý thì phải chấp thuận những khiếu nại của bên kia.

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày phát hiện những nội dung không phù hợp với hợp đồng đã ký, bên phát hiện phải thông báo ngay cho bên kia về những nội dung đó và khiếu nại về các nội dung này. Ngoài khoảng thời gian này nếu không bên nào có khiếu nại thì các bên phải thực hiện theo đúng những thỏa thuận đã ký.

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, bên nhận được khiếu nại phải chấp thuận với những khiếu nại đó hoặc phải đưa ra những căn cứ, dẫn chứng về những nội dung cho rằng việc khiếu nại của bên kia là không phù hợp với hợp đồng đã ký. Ngoài khoảng thời gian này nếu bên nhận được khiếu nại không có ý kiến thì coi như đã chấp thuận với những nội dung khiếu nại do bên kia đưa ra.

- Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên sẽ cố gắng thương lượng để giải quyết bằng biện pháp hòa giải.

Thời gian để tiến hành hòa giải: [quy định tại ĐKCT].

Trường hợp thương lượng không có kết quả thì khoảng thời gian các bên được quyền gửi vấn đề lên Trọng tài để xử lý tranh chấp theo các quy tắc của Việt Nam (hoặc Tòa án Nhân dân có thẩm quyền tại tỉnh Khánh Hòa) theo quy định của pháp luật [quy định tại ĐKCT] kể từ ngày phát sinh tranh chấp hợp đồng không thể hòa giải. Quyết định của Trọng tài (hoặc Tòa án Nhân dân có thẩm quyền tại tỉnh Khánh Hòa) là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các bên.

Giải quyết tranh chấp: [quy định tại ĐKCT].

- Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản về giải quyết tranh chấp.

#### Thưởng, phạt, bồi thường thiệt hại

- Thưởng hợp đồng: [quy định tại ĐKCT].

- Phạt vi phạm hợp đồng

Đối với Nhà thầu tư vấn: Nếu chậm tiến độ thực hiện hợp đồng [quy định tại ĐKCT] thì phạt [quy định tại ĐKCT] nhưng tổng số tiền phạt không quá [quy định tại ĐKCT].

Đối với Chủ đầu tư: Nếu thanh toán chậm cho Nhà thầu tư vấn theo quy định tại Điều 9 [Giá hợp đồng] và Điều 23[Thanh toán] thì phải bồi thường cho Nhà thầu tư vấn theo lãi suất quá hạn áp dụng cho ngày đầu tiên chậm thanh toán do Ngân hàng thương mại mà Nhà thầu tư vấn mở tài khoản công bố kể từ ngày đầu tiên chậm thanh toán cho đến khi Chủ đầu tư đã thanh toán đầy đủ cho Nhà thầu tư vấn.

- Bồi thường thiệt hại

Bồi thường thiệt hại: [quy định tại ĐKCT].

#### Điều khoản chung

Các bên đồng ý với tất cả các điều khoản, quy định và điều kiện của hợp đồng này. Không có cơ quan nào hoặc đại diện của bên nào có quyền đưa ra tuyên bố, trình bày, hứa hẹn hoặc thỏa thuận nào mà không được nêu ra trong hợp đồng; Không bên nào bị ràng buộc hoặc có trách nhiệm trước các điều đó.

Các bên cam kết thực hiện một cách trung thực, công bằng và đảm bảo để thực hiện theo mục tiêu của hợp đồng.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm [quy định tại ĐKCT].

Số lượng trang, số lượng phụ lục, số bản được thành lập, ngôn ngữ hợp đồng, giá trị pháp lý, số bản Chủ đầu tư sẽ giữ, số bản Nhà thầu tư vấn sẽ giữ [quy định tại ĐKCT].

### PHẦN 4. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

#### Điều 2. Loại hợp đồng

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

#### Điều 5. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng

2. Ngôn ngữ của hợp đồng: Ngôn ngữ của hợp đồng này được thể hiện bằng tiếng Việt.

#### Điều 7. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn

2. Số lượng hồ sơ sản phẩm tư vấn xây dựng của hợp đồng là 06 bộ.

#### Điều 9. Giá hợp đồng

- Giá hợp đồng:

a) Giá hợp đồng: 21.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu đồng).

#### Điều 10. Điều chỉnh hợp đồng

3. Các trường hợp được điều chỉnh khối lượng, phạm vi và trình tự, thủ tục điều chỉnh khối lượng:

a) Trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu thay đổi phạm vi công việc (tăng, giảm) trong hợp đồng thì đối với khối lượng công việc này các bên thỏa thuận điều chỉnh tương ứng:

- Khối lượng công việc tăng so với phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng là những khối lượng công việc bổ sung nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện

- Những khối lượng thay đổi giảm so với phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký là công việc đã ký kết trong hợp đồng nhưng không thực hiện.

b) Đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có đơn giá trong hợp đồng, các bên tham gia hợp đồng phải thống nhất đơn giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện. Khi điều chỉnh khối lượng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn Nhà thầu tư vấn để thực hiện gói thầu này theo quy định hiện hành.

4. Các trường hợp được điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng:

a) Do ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác.

b) Thay đổi, điều chỉnh dự án, phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu của bên giao thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng.

c) Do việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng, tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên giao thầu, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng mà không do lỗi của bên nhận thầu gây ra.

d) Tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không do lỗi của bên giao thầu gây ra.

e) Trường hợp thời hạn hoàn thành công việc tư vấn chậm so với tiến độ công việc của Hợp đồng do lỗi của Nhà thầu tư vấn thì Nhà thầu tư vấn phải có giải pháp khắc phục để bảo đảm tiến độ hợp đồng. Nếu tiến độ thực hiện hợp đồng bị kéo dài so với tiến độ hợp đồng đã ký thì Nhà thầu tư vấn phải kiến nghị Chủ đầu tư gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Trường hợp phát sinh chi phí thì Nhà thầu tư vấn phải khắc phục bằng chi phí của mình. Nếu gây thiệt hại cho Chủ đầu tư thì Nhà thầu tư vấn phải bồi thường.

f) Trường hợp thời hạn hoàn thành hợp đồng tư vấn chậm so với tiến độ của Hợp đồng do lỗi của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư phải gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Trường hợp gây thiệt hại cho Nhà thầu tư vấn thì phải bồi thường.

g) Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì Chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

#### Điều 14. Nhân lực của Nhà thầu tư vấn

3. Nhà thầu tư vấn phải gửi văn bản thông báo cho Chủ đầu tư trong vòng là 03 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư về việc thay đổi nhân sự.

#### Điều 19. Chấm dứt hợp đồng

1. Chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư:

Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng sau 05 (năm) ngày kể từ ngày gửi văn bản kết thúc Hợp đồng đến Nhà thầu tư vấn.

a) Nhà thầu tư vấn không sửa chữa được sai sót nghiêm trọng mà Nhà thầu tư vấn không thể khắc phục được trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư về sai sót đó.

b) Nhà thầu tư vấn không có lý do chính đáng mà không tiếp tục thực hiện công việc theo Điều 22[Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng], hoặc 10 ngày liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng.

2. Chấm dứt hợp đồng bởi Nhà thầu tư vấn:

Nhà thầu tư vấn có thể chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản trước cho Chủ đầu tư tối thiểu là 05 ngày.

a) Công việc bị ngừng do lỗi của Chủ đầu tư trong khoảng thời gian 45 ngày liên tục.

b) Chủ đầu tư không thanh toán cho Nhà thầu tư vấn theo hợp đồng và không thuộc đối tượng tranh chấp theo Điều 24[Khiếu nại, hòa giải và giải quyết tranh chấp] sau khoảng thời gian 45 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.

d) Do hậu quả của sự kiện bất khả kháng mà Nhà thầu tư vấn không thể thực hiện một phần quan trọng công việc trong thời gian không dưới 10 ngày.

#### Điều 21. Nghiệm thu sản phẩm tư vấn

Nghiệm thu sản phẩm được tiến hành  01 lần.

#### Điều 22. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng

Tiến độ thực hiện hợp đồng:

a) Thời gian thực hiện gói thầu:

- Thời gian khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật : là 10 (Mười) ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; thời gian trên bao gồm ngày nghỉ; thời gian trên không bao gồm ngày lễ, tết, thời gian thẩm định, phê duyệt và các trường hợp bất khả kháng (nếu có);

- Thời gian giám sát tác giả: Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ công việc giám sát tác giả theo tiến độ thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi công.

b) Thời gian thực hiện hợp đồng: là thời gian để các bên hoàn thành nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng.

#### Điều 23. Thanh toán

1. Thanh toán

- Số lần thanh toán: 02 lần.

- Lần 1: Sau khi Nhà thầu giao nộp đầy đủ cho Chủ đầu tư hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát, hồ sơ Báo cáo KTKT và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hai bên lập biên bản nghiệm thu hồ sơ và Nhà thầu lập hồ sơ thanh toán được Chủ đầu tư chấp thuận, Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu 90% giá trị công tác khảo sát và lập Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình (có trừ giá trị tạm ứng nếu có).

- Lần 2: Giá trị giám sát tác giả 10% sẽ được thanh toán cho Nhà thầu sau khi công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng và hai bên ký hồ sơ quyết toán, thanh lý hợp đồng.

- Trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ, chứng từ, đề nghị thanh toán hợp lệ của Nhà thầu tư vấn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

#### Điều 24. Khiếu nại, hòa giải và giải quyết tranh chấp

1. Thời gian để làm sáng tỏ nội dung khiếu nại là trong vòng 03 ngày kể từ ngày phát hiện những nội dung không phù hợp với hợp đồng đã ký.

2. Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên sẽ cố gắng thương lượng để giải quyết bằng biện pháp hòa giải.

Thời gian để tiến hành hòa giải tối đa là 03 ngày.

Khoảng thời gian các bên được quyền gửi vấn đề lên Tòa án Nhân dân có thẩm quyền tại tỉnh Khánh Hòa theo quy định của pháp luật là trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian hòa giải.

Giải quyết tranh chấp theo quy định của Tòa án Nhân dân có thẩm quyền tại tỉnh Khánh Hòa và theo quy định của pháp luật.

#### Điều 25. Thưởng, phạt, bồi thường thiệt hại

1. Thưởng hợp đồng: Không áp dụng.

2. Phạt vi phạm hợp đồng

Thời gian chậm tiến độ thực hiện hợp đồng là 01 ngày.

Tỷ lệ phạt là 0,1% giá hợp đồng cho mỗi ngày chậm.

Số tiền phạt tối đa Nhà thầu tư vấn không quá 12 % giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.

3. Bồi thường thiệt hại: Bồi thường thiệt hại trên cở sở toàn bộ thiệt hại theo thực tế.

#### Điều 26. Điều khoản chung

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm ký hợp đồng.

Hợp đồng này bao gồm 25 trang và 01 Phụ lục được lập thành 06 bộ bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Chủ đầu tư sẽ giữ 04 bản, Nhà thầu tư vấn sẽ giữ 02 bản./.

| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ Nguyễn Tài Minh | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TƯ VẤN Lê Quang Thảo |
| --- | --- |

### PHỤ LỤC 01